ABERTURA DE PROJETO

TITULO:  Portal temático (walterdominguez.com) (Versão v 2.9 do site) incremento 2 .9 iteração 2

Data Inicio:  05/01/09                                                  Data Fim Prevista:  20/02/09
Revisto em:  06/01/09 (2ª iteração individual)

Gerente do Projeto: Walter Dominguez   Executor: o próprio

Objetivo:  Reogarnizar site focando  Sistema, Software, Serviço e Pessoa, utilizando o máximo de reuso de conteúdos já existentes em versões anteriores, revisões ou novos temas. 
Comentário: quanto as funcionalidades, inovação=novo uso, incremento=mais uso similar; quanto ao conteudo, inovação=novo tema no conteudo, incremento=revisão ou acréscimo a um tema já existente

Integração: Este projeto esta integrado com projeto framework individual de serviços de TI

Declaração da necessidade :   (ainda falta impacto e grau de importância)

| Id | Descrição | Cate-goria | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manter o foco na atividade central de elaborar resumos | E |  |  |
| 1.1 | Desenhar nova homepage e começar relacionar os links | O | Desenho Linkar |  |
| 1.2 | Desenhar novo mapa do site e começar relacionar os links | O | Desenho Linkar |  |
| 2 | Elaborar resumo dos trabalhos realizados entre 2007 e 2008. | C | Coletar Classificar Linkar |  |
| 3 | Elaborar resumo dos cursos realizados em dez 2008 | C |  |  |
| 3.1 | Metodos ágeis | C | Leitura Modelar Descrever |  |
| 4 | Elaborar resumos de livros lidos em dez,2008 | C | Ler Modelar Descrever |  |
| 4.1 | Resumo livro scrum e XP direto das trincheiras | C,Iv | Leitura livro-77 paginas |  |
| 5 | Utilizar o metodo agil scrum no proprio projeto | AP | Definir backlog |  |
| 6 | Foco nos macro temas Sistema, Software, serviço e Pessoa | E | Classificar Categorizar |  |
| 7 | Atualizar histórico de requisitos do negocio na declaração de escopo e visão do projeto | E | Redigir |  |
| 8 | Manter documentação do site no próprio site | P | Verificar |  |
| 9 | Atualizar Framework individual de serviços de TI | E | Levantar info Redigir |  |
| 9.1 | Desenhar cenário tecnologias em 2009 | E | Levantar info Prospecção |  |
| 9 | Elaborar estrutura de custo do site | E | Definir |  |
| 10 | Os novos conteúdos já deverão estar na nova ortografia. Quanto ao existentes na medida que forem introduzidos na nova reestruturação do site. | O | Obter norma Pesquisar softwarde edição |  |
| 11 | Utilizar documento de controle de páginas | AP | Levantar info |  |
| 12 | Verificar viabilidade econômica, técnica e operacional do uso de blog ou twiter com finalidade de mostrar atualizações feitas (mas sem o objetivo de controle e sim de acompanhamento) | O | Pesquisar decidir prototipar |  |

Glossário de termos:
Categorização: AP- adm de projeto, D-design, C-conteudo, E-estratégico, Iv-inovação, Ic-incremento
Impacto: descrição do esforço a ser feito em atividades/tarefas
Grau de importância: pontuação quanto ao grau de importância . Quanto maior mais importante. Urgente tem o maior grau de importância. 





Abordagem do projeto:1. O ciclo de vida será iterativo e incremental

2. As fases do projeto devem ser: abertura, definição escopo, execução, e fechamento do projeto. A abertura ocorrerá junto com a fase fechamento da versão anterior.

3. A estrutura analítica do projeto continuará por  Macrotema, Tema, Gestão de Conhecimento , Gestão do Portal temático

4. O método de desenvolvimento será:  (rever indicando os produtos já obtidos)

Ferramentas utilizadas:

MS Office – Word e excel (os desenhos serão feitos no Excel e retirandos da pasta gerada quando salvar no modo pagina web)

Dreawever – para edição das paginas web

Métodos de gerenciamento utilizados:

Projeto – PMI

Ageis - Scrum

DECLARAÇÃO DE ESCOPO E VISÃO:

1.Requisitos de negocio:
   Histórico – o projeto surgiu devido a necessidade de sintetizar e organizar                        informação e conhecimento absorvido e disponibilizar esta síntese na                       internet para facilidade de acesso.  Para uso primeiramente como                       divulgação do conhecimento 2º para registro de pesquisa pessoal sobre                       vários temas 3º para consultoria individual e 4º para apoiar serviços de                           consultoria empresarial em analise de sistemas quer  seja presencial                       como online. 

   Oportunidade – Organizar as idéias do conhecimento adquirido no período de 2000                               a 2008 e novas tecnologias estudadas em 2007 e 2008. 

   Objetivos do negocio – Apoio ao processo de consultoria de analise de sistemas. 
                                         Métrica: atualizações feitas no site  

   Requisitos pessoal -   atualizar site com os conhecimentos reciclados e acessá-lo                                       através da internet, aproveitando a cultura em tecnologia da                                       Informação (TI), capacidade de prospecção, características de                                       assessoramento, modelagem de dados, desenvolvimento                                       através de ferramentas case. 

   Valor percebido por mim – Maior facilidade na divulgação e consulta ao                                                 conhecimento adquirido
    Risco do negocio – desatualização do site .

2. Visão da solução
     Declaração de Visão –   divulgar a atualização do conhecimento pessoal em                                             TI e auxiliar no serviço de analise de sistemas

Principais características – Resumo da experiência profissional (quem sou) obtida                                              nas empresas trabalhadas e nos cursos de extensão                                              universitária, concluído com o foco atual. 
    			         Serviços aptos a serem executados.
                		         Relacionamentos classificados por tipo e forma. 
      			         Base de conhecimento adquirida e mantida no período
   			         Forma desenvolvimento do trabalho focando o     				         planejamento, a execução e o controle.
                                             Arquitetura web, paginas HTML estáticas.
                                                 requisito individual do usuário -  
                                                   .   acessar base de conhecimento, descrição de                                                        serviços, relacionamentos.
                                                 Outras características 
              			   . Fazer uso de sites de busca para divulgação do site.
                                                 requisito não funcional – modelo de dados genérico do        				                     site para uso futuro em paginas dinâmicas.
* rever item por  estar confuso

Premissas, Restrições e dependências – 
   				    Premissas –   Será utilizada infraestrutura do                                                                           provedores de internet Uninet e Tecla.                                                                             A plataforma de software para      							  desenvolvimento será: Windows XP e                                                                           Vista, Office, Visio,                                                                            Excel, Dreamweaver, Photoshop, Ftp.                                                                            A plataforma de hardware :             					                          Corel 2 duo, 2 GB Ram, 2.2 GHz, 300                                                                           GB de HD   
    					   
   				    Restrições – Levar em consideração que já existe                                                                          uma versão em uso. Usar paginas sem                                                                          acesso a banco de dados. O espaço para                                                                          produto esta restrito ao do provedor. O    						 site irá substituir o atual em produção,   						 podendo haver paralelismo. 

        				    Dependência – tecnologia WEB

3 Escopo e limites - 
   Escopo da versão-  Sistema, Software, Serviços e Pessoa
   Limites e exclusões –Não haverá ainda pagina dinâmica. O banco de dados ficará                                       offline fora da tecnologia web, para uso futuro.

4 Características dos interessados e ambiente de trabalho

   Perfil dos interessados -
      Dono: É o maior interessado na consulta ao site. Será o maior usuário do site. 
      Usuário: Já possui experiência no uso do computador.
      Desenvolvedor: Agregar valor a experiência anterior com o conhecimento obtido.
 
  Ambiente de trabalho: Qualquer lugar que tenha um computador com acesso a                                        internet .

5 Fatores de sucesso do produto
   Usabilidade do sie
     Atualização ao site. Espectactiva  22 acessos mês (inicialmente)

6. Fatores de risco

. Infraestrurura. Provedor, maquina e dados. Ação: Backup de provedor, maquina e                             dados

. Desatualização do site.  Ação: Reservar 20% do tempo para atualização. Manter conhecimento através de leitura de sites, livros e cursos, seminários. .

. Stress pessoal. Ação: Procurar fazer alongamentos, caminhadas, ir cinema, fazer                                      exames de saúde periodicamente,

7. Estratégia de teste
   . Utilizar pelo menos 2 browsers para teste

PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS

1. Acompanhamento das mudanças

Versão 2.9

| Mês/ano | Atividade | Conteudo | Tarefas | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coleta leitura resumo digitação |  |
|  |  |  | Coleta leitur resumo digitação |  |

2. Estrutura Analítica do Projeto  (rever diagrama)

3. Controle de paginas

| Nome diretório | Nome pasta | Página | observação | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Analise do termino do projeto v2.9.1.1
1. Analise da planilha de custo para manter o site.
2. Verificação da restruturação do site e home Page focando Sistema, software, serviço e pessoa.

3.Verificação da utilização do controle de páginas.

5. Analise de termino da versão 2.8

1.Não foi elaborado estrutura de custo do site
2.A home Page ficou muito restrita a um serviço, não visualizando de forma direta a visão do todo e o foco do site.

3.Não foi utilizado controle de páginas, por esquecimento.